DPNT.ZZNON.GK.116.2020

- WZÓR UMOWY

- Umowa o świadczenie usługi kompleksowej naprawy instalacji automatyki BMS do obsługi budynków GPN-T nr …........

zawarta w dniu ………………. 2020 r. w Sopocie pomiędzy:

Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-703), przy ul. Władysława IV nr 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł w całości wpłacony

reprezentowaną przez:

…

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

łącznie zwanych „Stronami”

§ 1

Przedmiot Umowy

- Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zobowiązuje się do dostawy materiałów, programów i urządzeń oraz wykonywania usług w zakresie kompleksowej naprawy automatyki BMS do obsługi budynków GPN-T zlokalizowanych przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku, to jest w:

- budynku „A” (Budynek Biurowo-Laboratoryjny),

- budynku „B” (Budynek Biurowy),

- budynku „C” (Budynek Biurowo-Laboratoryjny)

na warunkach i w zakresie określonym niniejszą Umową i w załącznikach stanowiących integralną część Umowy, tj.:

a) Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 4 – „Opis przedmiotu zamówienia”).

b) Ofercie Wykonawcy (załącznik nr 5).

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostawy materiałów, programów, urządzeń kompatybilnych z aktualnym systemem, nie gorszych niż:

- Zadajnik temperatury np: Schneider STR-106 – 10 szt.

- Sterownik programowalny np: Xenta 122-FC/230 - 40 szt.

- Serwer SmartX typ AS-P wraz z podstawą przyłączeniową (TB-ASP-W) – 3 szt.

- Siłownik elektrotermiczny grzania do klimakonwektora -5 szt.

- Siłownik elektrotermiczny chłodu do klimakonwektora - 5 szt.

- Bateria litowa 3,6V do bramki FlowSlave01 - 2 szt.

- Lampka sygnalizacyjna  koloru białego - 20 szt.

- Lampka sygnalizacyjna koloru czerwonego - 5 szt.

- Lampka sygnalizacyjna koloru żółtego- 10 szt.

- Lampka sygnalizacyjna koloru zielonego - 6 szt.

- Falownik 3-fazowy np: Schneider Altivar ATV212HU22N4 bądz PowerFlex 4M- 1 szt.

- Przewody komunikacyjne BMS - do 600 mb

- Puszki elektryczne hermetyczne - 20 szt.

- Aparatura kontrolno-pomiarowa do central wentylacyjnych – 18 szt.

- Sterowniki central wentylacyjnych - 18 szt.

- Zestaw komputerów stanowiskowych

- Stanowisko Zarządcy budynku – 1 szt.

- Stanowiska budynkowe  – 3 szt.

- Oprogramowanie BMS np: EcoStruxure (kontynuator aktualnie zainstalowanego systemu TAC Vista)

- Bramka Anybus M-BUS to Modbus-TCP 80- 1 szt.

- Bramka Moxa Mgate MB3480/EU (4 porty RS-485) – 1 szt.

- Bramka Moxa Mgate MB3280/EU (2 porty RS-485) – 1 szt.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się  do:

- przywrócenia komunikacji między stacjami BMS budynku A, B

- połączenia stacji BMS budynku C z budynkami A i B

- wymiany uszkodzonych urządzeń systemu BMS wskazanych w załączniku nr 4 zgodnie z protokołem przeglądu systemu

- wymiany automatyki sterowania central wentylacyjnych budynku C (wymiana sterowników, wymiany uszkodzonych przewodów, wymiany uszkodzonych styczników, lampek sygnalizacyjnych, uporządkowania przewodów komunikacyjnych, wymiany uszkodzonych czujników odpowiedzialnych za pracę centrali, aktualizacji dokumentacji central)

- naprawy automatyki BMS sterowania centralami budynku A i B (uporządkowanie przewodów komunikacyjnych, przywrócenie poprawności pracy nawilżaczy, aktualizacji dokumentacji automatyki central, wymiany uszkodzonych przewodów, czujników odpowiedzialnych za pracę central).

- przygotowania rozdzielnicy RNW pod nową automatykę central wentylacyjnych

- uporządkowania przewodów automatyki BMS

- wymiany uszkodzonych przewodów komunikacyjnych BMS

- wymiany komputerów stanowiskowych z aktualnym systemem operacyjnym

- instalacji dostarczonego oprogramowania na wirtualnym serwerze PSSE

- konfiguracji oraz uruchomienie programu BMS na nowych komputerach stanowiskowych, serwerze.

- uaktualnienia wizualizacji systemów, urządzeń, rzutów budynków

- zintegrowania systemów BMS części budynków A, B oraz budynku C pod jeden wspólny system

- wykonania aktualizacji dokumentacji systemu BMS po wykonanych naprawach

- sporządzania Protokołów z wykonania naprawy

- przekazania wszystkich haseł administratora, licencji programowej wraz z kopią zapasową ustawień systemowych  oprogramowania.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy do dnia …………..r.

§3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji gwarancyjnych zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń zawartymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR), instrukcjami obsługi urządzeń (minimum 1 raz w roku) w okresie obowiązującej gwarancji. Każdy przegląd powinien zakończyć się stosownym protokołem zawierającym w szczególności: opis wykonanych czynności, stanu urządzeń instalacji po przeglądzie, zalecenia do dalszej eksploatacji. Oryginał protokołu powinien być przekazany Zamawiającemu w przeciągu trzech dni od daty wykonania przeglądu.

- Wykonawca w ramach przeglądów gwarancyjnych zobowiązany jest do aktualizacji  oprogramowania systemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazywania Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu gwarancyjnego, usterek elementów instalacji, wskazania i szczegółowego opisania prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji budynku, a także kosztów ich usunięcia.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni środki, materiały, narzędzia i urządzenia konieczne do obsługi przeglądów i konserwacji gwarancyjnej. Koszt niezbędnych materiałów konserwacyjno-eksploatacyjnych, środków i urządzeń koniecznych do konserwacji, zapewniających należytą pracę systemów oraz koszty dojazdu do budynków GPN-T, obciążają Wykonawcę i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 6 niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji na własny koszt zużytych materiałów eksploatacyjnych i części.

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich usterek i awarii, których usunięcie leży w zakresie obsługi serwisowej, zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie obwiązywania umowy. Zgłoszenia mogą być dokonywane telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

- Czynności naprawcze wykonywane będą w godzinach pracy Zamawiającego, bez utrudniania funkcjonowania Zamawiającego i Najemców w godzinach 07:00-16:00. Dopuszcza się możliwość wykonywania czynności serwisowych poza godzinami pracy Zamawiającego i Najemców, po uprzednim uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia instruktażu technicznego pracowników Zamawiającego obsługujących przedmiotowe systemy wchodzące w skład automatyki BMS.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy oraz za uszkodzenie sprzętu Zamawiającego powstałe podczas wykonywania czynności naprawczych, serwisowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska;

- realizacji przedmiotu Umowy z pełną starannością, rzetelnością i zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego;

- ścisłego współdziałania z pracownikami Zamawiającego;

- dostarczenia niezbędnych materiałów, programów, certyfikatów i urządzeń potrzebnych do kompleksowej naprawy systemu BMS;

- ponoszenia pełnej i nieograniczonej odpowiedzialności za wszelkie działania i zaniechania (a także skutki) osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji przedmiotu Umowy;

- przedstawienia kopii zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) lub kopii polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opłacenia składek) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i utrzymywania ubezpieczenia przez cały czas realizacji Umowy;

- przedstawienia w formie pisemnej harmonogramu wykonywanych prac;

- każdorazowego ustalania z Zamawiającym terminów naprawy poszczególnych instalacji i urządzeń;

- niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o każdym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia oraz o wszelkich nieprawidłowościach zauważonych podczas wykonywania usługi, mających wpływ na bezpieczeństwo budynku, urządzeń i osób;

- nadzorowania pracy osób wykonujących przedmiot zamówienia, aby usługa była świadczona z należytą starannością. Wszystkie prace związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy muszą być nadzorowane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, odpowiedzialnych za organizację i jakość świadczonych usług.

- Usuwania nieprawidłowości i usterek zgłoszonych podczas trwania okresu gwarancyjnego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada:

- niezbędne umiejętności, uprawnienia i personel do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy

- dokument (np. certyfikowane poświadczenie) minimum srebrnego integratora systemów automatyki budynkowej wystawiony przez firmę Schneider Electric potwierdzający możliwość obsługi, instalacji systemu automatyki do obsługi budynków

- świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV

- sprzęt i narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy skierowani do realizacji czynności specjalistycznych, wchodzących w zakres usługi posiadają wymagane w tej mierze uprawnienia.

13. Wykonawca zobowiązany jest do okazania certyfikatu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2 oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa w ust. 11 pkt 3 oraz w ust. 12 na każde wezwanie Zamawiającego.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

  - terminowej zapłaty należności wynikających z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 7 niniejszej Umowy;

  - udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, występujące w trakcie realizacji Umowy, bez zbędnej zwłoki;

  - udostępnienia posiadanej dokumentacji technicznej obiektów użytkowanych;

  - udostępniania pomieszczeń w budynkach, których dotyczy naprawa, po uprzednim uzgodnieniu terminów z Najemcami poszczególnych pomieszczeń (jeśli dotyczy) na czas niezbędny do wykonania czynności naprawczych, w terminach uzgodnionych między stronami.

§ 5

Przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy

- W ramach niniejszej Umowy osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do realizacji Umowy oraz porozumiewania się z Wykonawcą (bez prawa wprowadzania zmian do niniejszej Umowy, ani zaciągania zobowiązań) będzie:

- Kazimierz Bieschke – tel: 601 880 111, e-mail: k.bieschke@strefa.gda.pl,

- Grzegorz Kloskowski -tel: 502 768 733, e-mail: g.kloskowski@strefa.gda.pl,

- lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego

- Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do realizacji Umowy oraz porozumiewania się z Zamawiającym będzie:

- …. ,tel. …., e-mail: ….

- lub inna osoba wyznaczona przez Wykonawcę.

- Zamawiający i Wykonawca w bieżących sprawach związanych z realizacją Umowy będą porozumiewać się telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za należytą realizację przedmiotu umowy określonej w § 1 niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ….. PLN netto (słownie złotych: ….) powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości …… zł (słownie: …..), co daje łącznie kwotę ….. zł brutto (słownie: ……..).

- Określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszystkie zrealizowane usługi i dostarczone materiały przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy i jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

- Wykonawca wystawi faktury VAT, o których mowa w ust. 2 na podstawie pisemnego protokołu potwierdzenia wykonanych prac, zaakceptowanego przez obie Strony.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron wynagrodzenie będzie należne proporcjonalnie do okresu świadczenia usługi przez Wykonawcę.

- Wszelkie naprawy nie leżące w zakresie przedmiotu umowy będą zlecane do wykonania w  oparciu o odrębnie realizowane procedury udzielania zamówień publicznych.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

(treść umowy w tym punkcie zostanie dostosowana do formy wnoszonego zabezpieczenia,

* na etapie składania oferty nie należy dokonywać wyboru formy zabezpieczenia)

  - Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego jej wykonania 
w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, czyli w kwocie: ……………………………….zł,

(słownie: …………………………………………………………….zł …….../100) w formie: ………………………

  - pieniężnej;

  - poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancji bankowych;

  - gwarancji ubezpieczeniowych;

  - poręczeń udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 nr 109 poz. 1158 ze zm.).

Zabezpieczenie i jego treść w formie innej niż pieniężnej podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna winno być bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego, wykonalne w Polsce i poddane prawu polskiemu.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości:

- 60% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 40% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty zakończenia okresu gwarancyjnego.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość.

§8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - nieterminowe wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki;

  - odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości umowy brutto;

  - niedotrzymania warunków umowy, o których mowa w § 3 ust. 10 pkt 4 Umowy dotyczących ubezpieczenia OC tj. na wymaganą kwotę lub w przypadku braku zachowania ciągłości ubezpieczenia przez okres trwania niniejszej Umowy, w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w zawarciu lub nie przedstawienie Umowy/polisy ubezpieczenia oraz dowodu opłacenia składki lub przerwy w jej obowiązywaniu;

  - niewywiązanie się z terminu obowiązkowego przeglądu gwarancyjnego w danym roku gwarancyjnym w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu do dnia faktycznego wywiązania się z danego obowiązku;

  - w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z terminowego przystąpienia do usunięcia awarii, usterek ujawnionych w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Każda ze stron w swoim zakresie zobowiązuje się podjąć odpowiednie starania w celu usunięcia przeszkód w wypełnianiu wzajemnych świadczeń w trakcie wykonywania Umowy, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku zaniechania współdziałania.

- W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, polegających między innymi na niewykonaniu lub niedbałym wykonywaniu prac ujętych w zakresie usług wymaganych, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych i zgłoszonych mu przez Zamawiającego uchybień w realizacji usługi.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1  z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres ……. miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego ostatniego protokołu potwierdzającego wykonanie usługi.

- W trakcie trwania gwarancji, w sytuacji wystąpienia jakiejkolwiek usterki, awarii podlegającej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia, naprawy w terminie:

- do 24 godzin – jeżeli usterka zagraża funkcjonowaniu budynku (np. brak pracy central wentylacyjnych);

- do 5 dni roboczych – jeżeli usterka nie zagraża funkcjonowaniu budynku.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu na usunięcie usterki gwarancyjnej pod warunkiem udokumentowania braku technicznej możliwości usunięcia usterki określonych w ust. 2 np.: o czas dostawy urządzeń potrzebnych do usunięcia awarii. Zamawiający po przeanalizowaniu wniosku wydłużenia naprawy gwarancyjnej może ustalić nowy termin usunięcia usterki.

- Wykonawca przedłuża okres trwania gwarancji o czas przerwy w eksploatacji urządzenia, instalacji oraz naprawy spowodowany usterką, awarią.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie koszty związane z zobowiązaniem gwarancyjnym, dojazdem do miejsca świadczenia usługi obsługi technicznej pokrywa Wykonawca.

§ 10

Zmiany umowy

- Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

- odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji części umowy w przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie odpowiada potrzebom Zamawiającego. Odstąpienie od realizacji części zamówienia następuje przez jednostronne oświadczenie Zamawiającego sporządzone na piśmie doręczone Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności.

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy.

§11
Ochrona danych

W związku z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), Strony postanawiają, co następuje:

      - Wykonawca oświadcza, że poinformował pisemnie każdą osobę, której dane osobowe zostały wpisane w treści umowy, jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej umowy oraz zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem PSSE danych osobowych tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

      - W przypadku, gdy niezbędnym będzie przekazanie przez Wykonawcę osobie, opisanej w ust. 1 powyżej, innych informacji niż ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, Strony sporządzą stosowny aneks do umowy.

      - Wykonawca oświadcza, że informacje określone w załączniku nr 2 niniejszej umowy są zgodne z rzeczywistością w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do niezwłocznego informowania PSSE w razie jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie.

      - Zamawiający oświadcza, że poinformował pisemnie każdą osobę, której dane osobowe zostały wpisane w treści umowy, jako dane osoby reprezentującej PSSE lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu PSSE przy wykonywaniu umowy, w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej umowy oraz zobowiązuje się, iż w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Wykonawcy danych osobowych tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich, w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

      - W przypadku, gdy niezbędnym będzie przekazanie przez Zamawiającego osobie, opisanej w ust. 3 powyżej, innych informacji niż ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, Strony sporządzą stosowny aneks do umowy.

§ 12

Informacje poufne

  - Z zastrzeżeniem poniższych postanowień Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać, zarówno w czasie obowiązywania umowy jak i po jej wygaśnięciu, żadnych informacji i dokumentów dotyczących Zamawiającego lub związanych z realizacją przedmiotu umowy.

  - Każda ze Stron ma obowiązek ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych do informacji i dokumentów dotyczących drugiej Strony, niezależnie od sposobu i formy ich powierzenia.

  - Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub dokumentów, które są powszechnie dostępne, jeżeli zostały podane do publicznej wiadomości lub informacji i dokumentów, które są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony oraz przypadku, gdy ujawnienie informacji będzie wymagane przez przepisy prawa lub postanowienia uprawnionych organów.

  - Poza powyżej wskazanymi przypadkami, ujawnienie przez jedną ze Stron przekazanych przez drugą Stronę informacji lub dokumentów może nastąpić wyłącznie w jednym z poniższych przypadków:

      - gdy obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: ustawy                z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz.757), ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.),

      - gdy Strona, której informacje lub dokument dotyczą, wyrazi w formie pisemnej uprzednią zgodę na ujawnienie.

  - Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu umowy. W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom trzecim wszelkiego rodzaju dokumentów drugiej Strony posiadanych przez siebie, w tym również dokumentów utrwalonych za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych.

  - W przypadku przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dla realizacji niniejszej umowy jakichkolwiek dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich zwrotu najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji umowy.

  - Strony zobowiązują się nie publikować w jakichkolwiek mediach oświadczeń na temat umowy, niezależnie od formy i środka przekazu, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

  - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień określonych w § 12, Strona dopuszczająca się naruszeń zobowiązana będzie na każde żądanie drugiej Strony do zapłaty w terminie 14 dni kalendarzowych, kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień określonych w powyższych ustępach. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W okresie realizacji umowy i gwarancji Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o każdorazowej zmianie siedziby.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu), pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiącym egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Zamawiający							Wykonawca

Załączniki:

- Obowiązki w zakresie BHP dotyczące zleceniobiorcy/wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy, wykonującego prace na terenach zarządzanych przez PSSE sp. z o.o.;

- Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom działających w jego imieniu;

- Zakres informacji przekazywanych przez Zamawiającego osobom działających w jego imieniu;

- Opis przedmiotu zamówienia

- Oferta Wykonawcy.